## Slide 1: Conduite de projets informatiques

## Slide 2: Plan de cours
Chapitre 1 Démarrer un projet informatique
Chapitre 2 Les aspects financiers et juridiques
Chapitre 3 La prise en compte du risque
Chapitre 4 L’approche classique du projet
Chapitre 5 Rendre les projets agiles
Chapitre 6 Planification, chiffrage et suivi au quotidien
Chapitre 7 Pilotage d’un portfolio de projets

## Slide 3: Chapitre 1 Démarrer un projet informatique
1.1 Démarrer un projet informatique
1.2 Élaborer son projet
1.3 L’apport de la conduit de projets
1.4 Quatre projets sous forme d’études de cas

## Slide 4: Chapitre 1.1 Démarrer un projet informatique
1.1.1 Identifier les enjeux
1.1.2 Définir les objectifs du projet
1.1.3 Le périmètre du projet

## Slide 5: Chapitre 1.1 Démarrer un projet informatique
1.1.1 Identifier les enjeux
1.1.2 Définir les objectifs du projet
1.1.3 Le périmètre du projet

## Slide 6: Chapitre 1.2 Élaborer son projet
1.2.1 Dimensionner le projet
1.2.2 Constituer une équipe
1.2.3 Déclencher le projet

## Slide 7: Chapitre 1.3 L’apport de la conduite de projets
1.3.1 Maximiser la Valeur du projet
1.3.2 Fiabiliser l’employ des ressources et le planning
1.3.3 Développer son équipe

## Slide 8: Chapitre 1.4 Quatre projets sous forme d’études de cas
1.4.1 Mise en oeuvre d’un CRM
1.4.2 Développement d’une application de pilotage d’activité
1.4.3 Création d’un site de vente en ligne
1.4.4 L’appli Sports’net

## Slide 9: Chapitre 2 Les aspects financiers et juridiques
2.1 Les aspects financiers
2.2 Les budgets
2.3 Le compte de résultats
2.4 Le business care
2.5 Le suivi financier des projets
2.6 La réglementation concernant la protection des données personnelles (data privacy)
2.7 Le cadre contractuel du projet
2.8 Étude financière du site de vente en ligne

## Slide 10: Chapitre 2.1 Les aspects financiers
2.1.1 La structure de coût d’un projet
2.1.2 Les prestations d’hébergement
2.1.3 Le plan de charge financier
2.1.4 Les prestations d’exploitation et de maintenance
2.1.5 Les prestations de support aux utilisateurs
2.1.6 Les coûts refacturés
2.1.7 Les coûts non liés à l’informatique

## Slide 11: Chapitre 2.2 Les budgets
2.2.1 Constitution des budgets
2.2.2 Les indicateurs liés aux budgets

## Slide 12: Chapitre 2.3 Le compte de résultats
2.3.1 Le modèle économique
2.3.2 La projection financière

## Slide 13: Chapitre 2.4 Le business care
2.4.1 La proposition de valeur
2.4.2 Le top line financier
2.4.3 L’executive summary

## Slide 14: Chapitre 2.5 Le suivi financier des projets
2.5.1 Les comptes rendus d’activité
2.5.2 La reconnaissance du chiffre

## Slide 15: Chapitre 2.6 La réglementation concernant la protection des données personnelles
2.6.1 Que recouvre le terme de données personnelles ?
2.6.2 Des données personnelles conserves le temps d’effectuer des traitements
2.6.3 Le stockage des données personnelles et leur neutralisation
2.6.4 Le register des traitements
2.6.5 La territorialisation des données dans le cadre d’un projet de développement
2.6.6 La responsabilité des données au sein des organisations (alias CDO)

## Slide 16: Chapitre 2.7 Le cadre contractuel du projet
2.7.1 Le vocabulaire des appels d’offres
2.7.2 Différents types de contrat pour un projet informatique
2.7.3 La definition contractuelle du projet ou Statement Of Work
2.7.4 Les annexes techniques

## Slide 17: Chapitre 2.8 Étude financière du site de vente en ligne
2.8.1 Structure de coûts et budgets estimés
2.8.2 Business case et P&L
2.8.3 Scénarios de suivi financier

## Slide 18: Chapitre 3 La prise en compte du risque
3.1 Les trois axes
3.2 Le modèle de développement
3.3 Le modèle d’analyse
3.4 Le modèle de pilotage
3.5 Prendre en compte le risque
3.6 Étude du risque pour le projet de CRM

## Slide 19: Chapitre 3.1 Les trois axes

## Slide 20: Chapitre 3.2 Le modèle de développement
3.2.1 Le modèle cascade
3.2.2 Le modèle en V
3.2.3 Le modèle itératif
3.2.4 Le modèle RAD
3.2.5 Le modèle Extreme Programming
3.2.6 Le modèle RUP

## Slide 21: Chapitre 3.3 Le modèle d’analyse
3.3.1 Le principe de modélisation en analyse
3.3.2 Le modèle Merise
3.3.3 Le modèle UML

## Slide 22: Chapitre 3.4 Le modèle de pilotage
3.4.1 Les faits relatifs au projet
3.4.2 Les indicateurs clés de performance (PKI)
3.4.3 Le pilotage du projet

## Slide 23: Chapitre 3.5 Prendre en compte le risque
3.5.1 L’analyse des risques
3.5.2 Le plan de risques

## Slide 24: Chapitre 3.6 Étude du risque pour le projet de CRM
3.6.1 Analyse des risques
3.6.2 Plan de gestion des risques
3.6.3 Choix des modèles

## Slide 25: Chapitre 4 L’approche classique du projet
4.1 Le modèle en cascade est un reference
4.2 Les phases du projet
4.3 Le développement du projet de pilotage d’activité

## Slide 26: Chapitre 4.1 Le modèle en cascade est une référence
4.1.1 Estimer par anticipation pour planifier
4.1.2 La contrainte de specifications stables
4.1.3 Gestion des risques et gouvernance dans un projet waterfall

## Slide 27: Chapitre 4.2 Les phases du projet
4.2.1 L’expression de besoins et le cahier des charges
4.2.2 Le cadrage et les spécifications générales
4.2.3 La conception détaillée
4.2.4 La réalisation
4.2.5 Les tests et les corrections, l’assurance qualité
4.2.6 Les types de tests
4.2.7 Gestion des versions
4.2.8 Le lancement

## Slide 28: Chapitre 4.3 Le développement du projet de pilotage d’activité
4.3.1 Organisation du développement
4.3.2 Organisation des tests
4.3.3 La gestion des anomalies
4.3.4 Le déploiement

## Slide 29: Chapitre 5 Rendre les projets agiles
5.1 Les bases de l’agilité
5.2 Des approaches agiles remarquables
5.3 Les outils adaptés à l’agile
5.4 Intégration des projets agiles
5.5 Le story telling de Sports’Net

## Slide 30: Chapitre 5.1 Les bases de l’agilité
5.1.1 La maîtrise du risque
5.1.2 Des préceptes agiles
5.1.3 Les nouveaux rôles

## Slide 31: Chapitre 5.2 Des approches agiles remarquables
5.2.1 La méthodologie Scrum
5.2.2 Kanban

## Slide 32: Chapitre 5.3 Les outils adaptés à l’agile
5.3.1 Structuration et planification
5.3.2 Testing
5.3.3 Intégration continue

## Slide 33: Chapitre 5.4 Intégration des projets agiles
5.4.1 La place de l’agile dans l’organisation R&D
5.4.2 Le positionnement de l’agile vis-à-vis de l’externe
5.4.3 Contractualisation des projets agiles

## Slide 34: Chapitre 5.5 Le story telling de Sports’net
5.5.1 Composition de l’équipe et organisation du projet
5.5.2 La construction du backlog et le grooming
5.5.3 La gestion des sources et les forks
5.5.4 Le résumé du cas d’affaire

## Slide 35: Chapitre 6 Planification, chiffrage et suivi au quotidien
6.1 L’estimation des charges
6.2 L’emploi du temps du chef de projet
6.3 La gestion des ressources
6.4 La planification
6.5 Le suivi et le pilotage
6.6 La planification du projet de pilotage d’activité
6.7 Suivi du projet de pilotage d’activité

## Slide 36: Chapitre 6.1 L’estimation des charges
6.1.1 Les charges et les délais
6.1.2 L’estimation analytique
6.1.3 L’estimation imposée
6.1.4 L’estimation pour les méthodes agiles

## Slide 37: Chapitre 6.2 L’emploi du temps du projet du chef de projet
6.2.1 Les charges d’encadrement
6.2.2 Les tâches d’organisation

## Slide 38: Chapitre 6.3 La gestion des ressources
6.3.1 Le plan de charge
6.3.2 La montée en charge et la disponibilité
6.3.3 La surcharge
6.3.4 Gestion des ressources Cloud

## Slide 39: Chapitre 6.4 La planification
6.4.1 Les éléments d’un planning
6.4.2 Le recensement des taches
6.4.3 Le diagramme de Gantt
6.4.4 Le diagramme PERT
6.4.5 Le chemin critique
6.4.6 Planifier en mode agile
6.4.7 Les outils de planification

## Slide 40: Chapitre 6.5 Le suivi et le pilotage
6.5.1 Le suivi de projet
6.5.2 La gestion des imprévus
6.5.3 Les conflits
6.5.4 Le comité de pilotage
6.5.5 Terminer un projet

## Slide 41: Chapitre 6.6 La planification du projet de pilotage d’activité
6.6.1 Différentes estimations
6.6.2 Le planning du projet
6.6.3 Analyse des périodes critiques

## Slide 42: Chapitre 6.7 Suivi du projet de pilotage d’activité
6.7.1 Organisation et suivi des reunions de projet
6.7.2 Quelques imprévus
6.7.3 Suivi du projet par le comité de pilotage
6.7.4 Le go live

## Slide 43: Chapitre 7 Pilotage d’un portfolio de projets
7.1 Constitution d’un programme
7.2 Pilotage d’un programme
7.3 Gestion de la communication
7.4 Pilotage du programme d’expérience client On’Troc

## Slide 44: Chapitre 7.1 Constitution d’un programme
7.1.1 Contrat et cadre contractuel
7.1.2 Définition de la feuille de route du programme
7.1.3 Les indicateurs clés du programme & SLA

## Slide 45: Chapitre 7.2 Pilotage d’un programme
7.2.1 Un tableau de bord consolidé
7.2.2 Gestion et coordination des ressources
7.2.3 Gestion financière et pilotage budgétaire

## Slide 46: Chapitre 7.3 Gestion de la communication
7.3.1 Gestion de la communication auprès des équipes et des instances
7.3.2 Conduite du changement

## Slide 47: Chapitre 7.4 Pilotage du programme d’expérience client On’Troc
7.4.1 Le kick-off
7.4.2 Le comité de pilotage de fin d’exercice
7.4.3 Booster l’usage !